|  | KOMİSYON RAPORU |  |
| --- | --- | --- |
| Komisyon Adı | Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu | Rapor No | 01 |
| Gelen Evrak Tarih/No | İl Genel Meclisinin 04.09.2019 tarih ve 92 Sayılı kararı | Rapor Tarihi | 20.09.2019 |
| Konusu | İlimizde Milli Eğitim Müdürlüğüne ait İl Özel İdaresince katkı sunduğumuz okullarımızın yerinde incelenmesi hakkında hazırlanan Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyon raporu. |
| Komisyonumuz 16 – 17 – 18 – 19 ve 20 Eylül tarihlerinde saat 10:00’da İl Özel İdaresi Binasında bir araya gelerek, İl Genel Meclisinin 04.09.2019 tarihli oturumunda 92 nolu kararıyla komisyonumuza havale ettiği; İlimizde Milli Eğitim Müdürlüğüne ait İl Özel İdaresince katkı sunduğumuz okullarımızın yerinde incelenmesi hakkında verilen önerge konusunu görüşmüştür. Buna göre; Komisyon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaret edilerek konu hakkında bilgiler almıştır. İlimizde 222 sayılı İlköğretim kanununa göre İl Özel idaresinden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ayrılan % 20 lik payın okullara göre dağılımı şöyledir. Cumhuriyet İlkokuluna 3.050.000,00 TL Cumhuriyet Ortaokuluna 2.928.000,00 TL Akpınar İmam hatip Ortaokulu 1.250.000,00 TL 30 Ağustos Zafer İlkokulu 1.750.000,00 TL Toplam 8.978.000,00 TL olmak üzere 4 okula pay ayrıldığı görülmüştür. Bu okullardan Akpınar İmam Hatip Ortaokulu ve 30 Ağustos Zafer İlköğretim okulunun yapımı tamamlanmış ve eğitime başladığı tespit edilmiştir. Ayrıca Akpınar İmam Hatip Ortaokulunun bahçesinde 500 m2 kilitli parkeye ihtiyaç olduğu görülmüştür. Diğer okullarımızdan Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulunun % 70 lik kısmının tamamlandığı ve ödenek olmadığından inşaatın geri kalan kısmının yapılamadığı seneye ayrılacak Bakanlık ve İl Özel idare payından yapımına devam edileceği bilgisi alınmıştır. Okulların belirlenmesi konusunda Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde Bakanlık tarafından yatırım programına alınan ve yapımı devam eden okullara ödenek aktarıldığı belirlenmiştir. Sayın Meclis Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyelerinin bilgilerine arz ederiz. |
| Eyyüp BARAN | Orhan OK | Süleyman TEKİNARSLAN | Hasan ÇİÇEK | Murat DALGALI |
| BAŞKAN | BAŞKAN V. | ÜYE | ÜYE | ÜYE |